在建工程防汛風險評估表
附件一

風險評核指標及項目			備註
評核 項次	評估項目	依工程性質勾選評估項目，並於該項欄位勾選v

1	屬站區或明挖隧道開挖階段		1.左列粗體字底線任一評估項目被勾選，即列入重點防汛工程。 2.其餘評估項目有3個(含)以上被勾選，亦列入重點防汛工程。
2	開挖位置是否有雨水下水道、涵管等埋設管線
3	潛盾隧道是否穿越河川或排水
4	排水側溝、下水道未辦理清淤及清除垃圾雜物
5	出土段工程(如出入口、隧道等)未設置臨時擋水措施，或擋水設施高度未達計畫淹水位
6	開挖面工作井未設置臨時擋水設施(如擋水牆)
7	潛盾隧道開挖接近鏡面破除階段
8	有布置吊掛涵管之臨時排水系統
9	工程位置屬人口聚落之易淹水低窪地區
10	堤防尚未施作至計畫堤頂高(人口聚落區)
11	部分堤防尚未施作(人口聚落區)
12	河川或排水施工位置係屬人口聚落區之河道轉彎段
13	河道施作臨時便道或跨河構造物破堤施工、圍堰施工、臨時支撐等，或有土方暫置或臨時圍籬，改變週遭地區通洪排水並致災之風險。(人口聚落區)
14	河道、排水系統未加強清淤及清除垃圾雜物(人口聚落區)
15	人口聚落之淹水潛勢地區未預佈抽水機
16	所有防汛缺口未確實封堵；砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強。
17	工程位置屬山區、洪泛及濱海等易釀災高風險區，或土石流高潛勢地區
18	坡面截排水設施、擋土設施未完善（如洩水孔堵塞、基礎淘空等），或有裂縫、崩塌落石堆積等
19	河道及邊溝未加強土石清淤及清除堵塞物(如流木)
20	屬於颱風重複致災區，或歷年災後復建工程

防颱整備聯繫支援督導項目檢查結果一覽表
附件二
一、工程名稱：
二、檢查單位：□工程主辦機關 □主管部會及直轄市、縣市政府
三、檢查時間：
四、檢查項目：
項目	項次	內容	狀態選項	具體作為	整備情形查核結果
壹、 / 整體防汛準備工作部分	一	對於前次颱風期間受損設施，是否已立即採取緊急應變措施。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(說明所採取措施之重要內容。)
	二	加強救災裝備器材整備，掌握救災人力，保持機動，隨時動員。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(量化說明整備防救災設備及人力之種類、數量、佈設地點等。)
	三	河道、排水系統、下水道是否已加強清淤，並清除垃圾雜物，以減少堵塞。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(說明清淤成效及河道、排水系統是否有堵塞情形。)
	四	淹水潛勢地區是否已預佈抽水機。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(量化說明整備機具之種類、數量、佈設地點等。)
	五	針對危險道路及橋梁是否已加強警戒監測工作，並完成執行封橋作業之相關管制措施。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明所採取之警戒監測措施（包括監測儀器種類、)數量、佈設位置）及管制措施。】
	六	工區是否已加強防颱準備措施，避免造成二次災害(尤其應注意捷運施工工地，防止施工所造成的防汛缺口造成市區淹水災情)。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明防颱準備措施（量化說明機具、人力之數量及佈設位置）及防汛缺口處置情形（說明封堵方式、是否穩固）。】
	七	工區有路堤填方施工、跨河構造物臨時支撐、土方暫置或臨時圍籬等，是否將影響改變週遭地區通洪排水並致災之風險。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(說明所採取措施之重要內容。)
貳、 / 工區防減災措施部分	一	地表截排水設施之維護管理，如邊溝、紐澤西護欄排水孔、地表水橫向排水管涵等排水設施，應避免堵塞，致雨水溢流、集中逕流沖刷路基而造成崩坍破壞等。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(分項說明各地表截排水設施是否有堵塞、清淤結果。)
	二	地下水排水設施之維護管理，如有關邊坡既有之地下水橫向排水管、集水井等設施，應予全面檢查其排水功能之有效性。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(分項說明各地下水排水設施是否有堵塞、清淤結果。)
	三	坡面截排水設施、擋土設施是否完善（如有無洩水孔堵塞、基礎淘空等）、有無裂縫、崩塌落石堆積等。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	(分項說明各坡面截排水設施是否有堵塞、清淤結果。)
	四	加強觀測毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取疏散措施。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明觀測措施及疏散措施（包含儀器、人力之種類、數量、佈設位置）。】
	五	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之地區，應妥為布設抽水機具及止水材料。	□已完成 / □辦理中 / □未辦理 / □無此項	【說明防汛缺口處置結果（缺口數量、大小、位置、封堵方式）、抽水機佈設情形（種類、數量、佈設位置）。】
參、 / 工程推動現況（填列基本資料）	一、預定進度： 實際進度： / 二、困難問題： / 三、解決對策：

五、檢查人簽名：領隊及工作人員簽名（檢查結果請拍照存證）

六、受查工程人員簽名：
    主辦機關 監造單位 承包商

註：
1.第二點「檢查單位」請勾選係由「工程主辦機關」或「主管部會及直轄市、縣市政府」辦理檢查。
2.如由工程主辦機關辦理檢查者，第六點「受查工程人員簽名」之「主辦機關」項目無需簽名。
拍攝日期：
在建防颱整備抽查(查核)代表性照片表
抽查(查核)工程名稱：
說 / 明

說 / 明

(○○颱風來襲)工程主辦機關抽查重點防汛工程防汛整備成果報告
附件三
1. 抽查機關：○○部（或○○縣市政府）所屬工程主辦機關
2. 抽查時間：○年○月○日～○年○月○日
3. 抽查件數：○件
4. 受查工程明細：
項次	工程名稱	工程地點	抽查時間	抽查結果

填報人：○○○（電話： ，手機： ）
主管機關抽查及查核重點防汛工程防汛整備成果季報
1. 主管機關名稱：○○部（或○○縣市政府）
  附件四
2. 抽查及查核時間：○年第○季
3. 抽查件數：○件
  1. 受查工程明細：
項次	工程名稱	工程地點	抽查時間	抽查結果

  1. 填報人：○○○（電話： ，手機： ）

1. 查核件數：○件
  1. 受查工程明細：
項次	工程名稱	工程地點	查核時間	查核結果

  1. 填報人：○○○（電話： ，手機： ）