交通部臺灣區國道高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：南05070	版本：1

程序名稱：委託技術服務

核    准：	日期：94.1

- 目的

規定本處委託技術服務廠商案件之招標、評選及決標等作業。

- 範圍

適用於本處評選技術服務廠商之採購案件。

- 定義

3.1	技術服務：指建築師事務所、技師事務所、技術顧問機構及其他依法令得提供技術性服務之自然人或法人所提供之規劃、設計、監造或管理等服務。

3.2	公告金額：政府採購法第十三條第三項規定之公告金額。

3.3	查核金額：政府採購法第十二條第三項規定之查核金額。

- 參考文件

4.1	政府採購法。

4.2	政府採購法子法「政府採購法施行細則」。

4.3	政府採購法子法「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」。

4.4	政府採購法子法「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」。

4.5	政府採購法子法「採購評選委員會組織準則」。

4.6	政府採購法子法「採購評選委員會審議規則」。

4.7	行政院公共工程委員會「技術顧問機構管理辦法」。

4.8交通部「交通部所屬機關辦理採購案件權責劃分表」。

4.9交通部臺灣區國道高速公路局「國道高速公路局所屬工程處辦理採購案件權責劃分表」。

4.10交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處「國道高速公路局南區工程處所屬辦理採購案件權責劃分表」。

- 說明

5.1	本程序之作業流程，如南流程05070。

5.2	委託技術服務案件之陳報及核定權責：

5.2.1	主辦單位應就委託技術服務案件之採購金額、招標方式、性質及核定權責，依”政府採購法”、”政府採購法施行細則”、”交通部所屬機關辦理採購案件權責劃分表”、”國道高速公路局所屬工程處辦理採購案件權責劃分表” 及”國道高速公路局南區工程處所屬辦理採購案件權責劃分表”之規定辦理委託技術服務案件。

5.2.2	未達查核金額之委託技術服務案件，應依規定陳報處長核准後始得辦理招標作業。

5.2.3	查核金額以上之委託技術服務案件，應依規定陳報高速公路局核准後始得辦理招標作業。

5.3	招標文件之擬訂：

5.3.1	委託技術服務案件經陳報核准後，主辦單位應依「委託技術服務招標文件之製作與審查」程序（南05060）辦理招標文件之擬訂作業。

5.3.2	招標文件（草案）簽奉核定稿後，由主辦單位後續採購事宜。

5.4	評選委員會之成立及會議：

5.4.1	主辦單位於擬訂招標文件時，應依”採購評選委員會組織準則”第四條人數、比例、酬勞及第五條限制資格等相關規定，自行政院公共工程委員會網站查詢政府採購評選委員會專家學者資料庫，或依委託服務案件性質敘明理由，另行建議相關領域專家學者名單，據以草擬「評選委員建議名單」（南表05070A），以密件簽陳處長圈選核定後成立評選委員會。

5.4.2	評選委員會之任務如下：

（1）訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。

（2）辦理廠商評選。

（3）協助機關解釋與評審標準、評選過程或評選結果有關之事項。

5.4.3	主辦單位於評選委員會成立，招標文件初稿完成後，應以密件簽陳處長，並以密件分函評選委員召開第一次評選委員會議，聽取主辦單位綱要說明，推選召集人（並為會議主席）及副召集人，並訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。

5.4.4	主辦單位得視案件需要簽陳處長不定期召開評選委員會議。

5.4.5	評選作業完成且已無待處理事項後，評選委員會即行解散。

5.5	招標公告：

5.5.1	主辦單位於招標文件確定後，應參照「服務預算書（範本）」（南附件05070A）完成”服務預算書”編製並簽陳處長核定。

5.5.2	主辦單位應草擬”招標公告”，簽陳處長核定後上網登載政府採購公告資訊系統。招標文件電子領標電子檔並由主辦單位以網路上傳至政府採購領投標系統。

5.5.3	主辦單位應於招標公告中規定領取招標文件之方式（親購、郵購、電子領標）、期限、時間、地點及付款方式，技術服務廠商領標應依相關規定辦理。

5.6	釋疑及補充說明：

5.6.1	依”政府採購法施行細則”第四十三條規定，技術服務廠商請求釋疑之期限，至少應有等標期之四分之一。技術服務廠商應於規定期限內提出書面文件請求釋疑，逾期不予受理。

5.6.2	主辦單位於請求釋疑書面文件到處後，即應依請求釋疑內容，移請相關單位研擬答復內容，並於規定期限內送主辦單位彙整，擬訂補充說明後簽陳處長核定。

5.6.3	補充說明奉核定後，主辦單位應依原招標公告規定日期，於公共工程委員會網站上網公告。技術服務廠商可上網下載；或依規定時間，憑圖說費收據至指定地點，以無記名方式領取。

5.7	資格審查：由主辦單位簽陳召開審查會議並指派主持人，本處相關課室參加，並請政風室、會計室派員監辦。資格審查流程如下：

5.7.1	確認投標技術服務廠商是否列入”政府採購法”之不得參加投標或作為決標對象之廠商名單內，以確定投標技術服務廠商及投標家數。因家數不足而流標者，應依”政府採購法”第四十八條規定辦理下一次招標作業。

5.7.2	收取「授權書」，確認技術服務廠商被授權代表人之權利義務，並徵詢被授權代表人對本資格審查流程之意見。未出席之投標技術服務廠商，其權利義務由本處全權處理。

5.7.3	審查標封、資格標封、技術服務建議書正本封、價格標封等投標文件是否完整。

5.7.4	開啟資格標封，審查技術服務廠商提送之資格證件是否完整、技術建議書正本是否符合投標須知之規定。

5.7.5	審查人員依技術服務案件性質，參照「評選廠商投標資格證明文件審查表」（南附件05070B）訂定之審查項目逐項審查，填具審查結果，並於審查人簽名欄內簽署，註明合格或不合格。

5.7.6	資格審查不合格之技術服務廠商，請其被授權代表人簽具「技術服務投標文件領回證明」（南附件05070C）領回未拆封之投標文件，若未出席，主辦單位另函通知限期領回。

5.7.8	主席宣布資格審查結果，合格技術服務廠商之價格標封裝入本處自備之封套，並由監辦單位代表簽章密封。

5.7.9	資格審查合格技術服務廠商之技術服務建議書正本封，由監辦單位代表簽章密封後，由主辦單位保管，俟技術評選時再行開封。

5.7.10	資格審查合格之技術服務廠商，以抽籤排定技術評選簡報優先順序（未到場之技術服務廠商由本處人員代抽），並由主辦單位另函通知技術評選會議之日期、時間及地點。

5.8	技術評選：主辦單位簽陳訂期召開會議，技術服務建議書副本以密件函送評選委員及本處相關課室，請本處相關課室列席參加，並請政風室、會計室派員監辦。技術評選流程如下：

5.8.1	主辦單位報告技術服務廠商簡報順序、時間安排、評選委員評分方式等技術評選相關作業規定。

5.8.2	「評選委員代號表」（南表05070B）由評選委員自選代號並簽名。

5.8.3	遴選或由主持人指定計票員及監票員。

5.8.4	依技術評選簡報優先順序，請參加評選之技術服務廠商就所提技術建議書內容進行簡報及答詢。主席於每家技術服務廠商簡報前，先請主辦單位開啟該技術服務廠商之技術服務建議書正本封，確認是否與副本相符，主席並說明簡報及答詢相關之規定。

5.8.5	評選委員填具「評選技術標評分表」，交由主辦單位工作人員彙整，填具「評選技術標評分彙總表」並排定名次，請監票員確認後，主席宣布取得價格標議價資格之優勝技術服務廠商，並依名次排定價格標議價之優先順序。

5.8.6	「評選技術標評分表」、「評選技術標評分彙總表」、技術服務建議書正本等文件請評選委員、主席簽名並密封之。

5.8.7	技術標評選結果由主辦單位簽陳處長，公布於本處公告欄三天，並函知優勝技術服務廠商。密封之「評選技術標評分表」、「評選技術標評分彙總表」、技術服務建議書正本等文件併案存處檔保存。

5.9	主辦單位應於發出招標文件後，議約議價會議之前參照「服務預算書」及「採購案件底價核定表」（南表05070C）之編製並簽陳處長核定。

5.10	議約議價：會議由主辦單位簽陳處長訂期召開，由本處相關課室參加，並請政風室、會計室派員監辦。

5.11	主辦單位依議約議價之優先順序，以書面通知第一順位之優勝技術服務廠商於規定之時間、地點前來議約議價，如議約議價不成，則書面通知次一順位之優勝技術服務廠商前來議約議價，依此類推。議約議價流程如下：

5.11.1	審查「授權書」，確認優勝技術服務廠商被授權代表人身份。

5.11.2	審查優勝技術服務廠商資格證明文件正本、開啟並審查「報價單」是否均符合投標須知之規定。

5.11.3	進行議價前應先對技術服務契約草案進行協商。

5.11.4	進行議價時優勝技術服務廠商「報價單」之報價或議減價之結果在「底價核定表」底價之內為決標，並依招標文件規定次數議減。

5.11.5	第一順位優勝技術服務廠商報價如已在底價之內，本技術服務案件即為決標；如其報價超過底價，經議減結果仍超過底價而不願再減時，或已達議減次數上限仍未進入底價，依序由第二順位優勝技術服務廠商遞補議約議價，餘類推。

5.12	議約議價時主辦單位即應依「開標/議價/決標/流標/廢標紀錄」（南表05070D）辦理紀錄，會辦人員及記錄人員應於相對欄位內簽章，紀錄完成後先送請主持人確認簽章，再請監辦人員簽章。無論決標與否並應請技術服務廠商於指定欄位內簽章。

5.13	決標：議約議價完成決標後，主辦單位應將議約議價結果簽陳處長，上網刊登政府採購決標公告，通知所有投標廠商，並請得標技術服務廠商依規定到處完成簽訂契約手續。「採購案件比減價紀錄表」（南表05070E）、「採購案件底價核定表」及報價單等文件併案存處檔。

5.13.1	公告金額以上未達查核金額之案件，其決標金額達查核金額者，屬”政府採購法”第十二條第二項情形者，主辦單位應依規定補具相關文件陳報高公局核定。

5.14	委託技術服務相關文件之保存，應依相關規定辦理。

- 表格

6.1	評選委員建議名單（南表05070A）。

6.2	評選委員代號表（南表05070B）。

6.3	採購案件底價核定表（南表05070C）。

6.4	開標/議價/決標/流標/廢標紀錄（南表05070D）。

6.5	採購案件比減價紀錄表（南表05070E）。

- 附件

7.1	服務預算書（範本）（南附件05070A）。

7.2	評選廠商投標資格證明文件審查表（南附件05070B）。

7.3	技術服務投標文件領回證明（南附件05070C）。