交通部臺灣區國道高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局05110	版本：1

程序名稱：建築管理標準作業程序

核    准：	日期：

- 目的

為實施國道高速公路路權範圍內建築管理，以維護公共安全並符合相關法規規定，以利各項建築執照管理事宜。

- 範圍

適用於經內政部授權本局建築管理範圍內各項建築物。

- 定義

  - 建築物：依建築法第四條規定為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。

  - 公眾使用之建築物：依建築法第五條規定為供公眾工作、營業、居住、遊覽、娛樂及其他供公眾使用之建築物。(請參照六十四年八月二十日內政部台內營字第六四二九一五號函訂定)

  - 公有建築物：依建築法第六條規定為政府機關、公營事業機構、自治團體及具有紀念性之建築物。

  - 雜項工作物：依建築法第七條規定為營業爐、水塔、瞭望臺、招牌廣告、樹立廣告、散裝倉、廣播塔、煙囪、圍牆、機械遊樂設施、游泳池、地下儲藏庫、建築所需駁崁、挖填土石方等工程及建築物興建完成後增設之中央系統空氣調節設備、昇降設備、機械停車設備、防空避難設備、污物處理設施等。

  - 建造：依建築法第九條規定係指下列行為：

3.5.1新建：為新建造之建築物或將原建築物全部拆除而重行建築者。

3.5.2增建：於原建築物增加其面積或高度者。但以過廊與原建築物連接者

，應視為新建。

3.5.3改建：將建築物之一部分拆除，於原建築基地範圍內改造，而不增高或擴大面積者。

3.5.4修建：建築物之基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架或屋頂，其中任

何一種有過半之修理或變更者。

  - 建築執照依建築法第二十八條規定分下列四種：

3.6.1建造執照：建築物之新建、增建、改建及修建，應請領建造執照。

3.6.2雜項執照：雜項工作物之建築，應請領雜項執照。

3.6.3使用執照：建築物建造完成後之使用或變更使用，應請領使用執照。

3.6.4拆除執照：建築物之拆除，應請領拆除執照。

  - 室內裝修：依建築物室內裝修管理辦法第三條規定指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過1.2公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏之裝修施工或分間牆之變更。但不包括壁紙、壁布、窗簾、家具、活動隔屏、地氈等之黏貼及擺設。

  - 其他未註明者依建築相關法規定義。

- 參考文件

  - 建築法。

  - 建築技術規則。

  - 建築物室內裝修管理辦法。

  - 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。

  - 其他法規(都市計畫法、區域計劃法、消防法及水土保持法…等)。

- 說明

為建築管理範圍內之核發各項執照，核發含括建造執照、雜項執照、變更設計、開工及施工勘驗、使用（雜項）執照、變更使用執照、拆除執照、室內裝修施工許可證及竣工合格證、建築物公共安全檢查申報。

  - 建造執照之申請：本項作業流程如(局流程05110-1)，建築物之新建、增建、改建及修建等依建築法第二十五條規定申請建造執照，建築物之起造人於申請建造執照時其應備具申請書件（如局表05110A-1）向本局提出申請。

  - 雜項執照之申請：本項作業流程如(局流程05110-1)，雜項工作物之建築依建築法第二十五條規定申請雜項執照，雜項工作物之起造人於申請雜項執照時其應備具申請書件（如局表05110A-3）向本局提出申請。

  - 變更設計(含雜照)申請：本項作業流程如(局流程05110-1)，依建築法第三十九條如於興工前或施工中變更設計時，仍應依照建築法申請辦理。變更設計應備具申請書件（如局表05110A-5）向本局提出申請。

  - 開工及施工勘驗申請：本項作業流程如(局流程05110-1)，依建築法第五章施工管理規定，建築物從工程開工至竣工應依各階段辦理相關勘驗作業。本項勘驗申請書件（如局表05110A-7）向本局提出申請。

  - 使用（雜項）執照申請：本項作業流程如(局流程05110-1)，建築物之新建、增建、改建及修建等依建築法第二十五條及第七十條規定於建築物完竣時，起造人會同承造人、監造人向本局申請使用執照，且於申請使用執照應備具申請書件（如局表05110A-9）向本局提出申請。

  - 變更使用執照（圖說審查）許可函之申請：建築物之變更使用屬建築法第七十三條第二項規定應申請變更使用（圖說審查）許可，建築物所有人、使用人向本局申請變更使用執照時，應備具變更使用執照（圖說審查）申請書件（如局表05110A-11）向本局提出申請。

  - 變更使用執照（竣工查核）申請：本項作業流程如(局流程05110-1)，建築物之變更使用依建築法第七十三條第二項、第七十四條、第七十五條、第七十六條及建築使用類組及變更使用辦法等規定向本局申請竣工查核，建築物所有人、使用人於申請變更使用執照（竣工查核）應備具申請書件（如局表05110A-13）向本局提出申請。

  - 拆除執照申請：本項作業流程如(局流程05110-1)，依建築法第二十五條及第七十八條建築物之拆除應先請領拆除執照，建築物所有人、使用人向本局申請拆除執照，且於申請拆除執照應備具申請書件（如局表05110A-14）向本局提出申請。

  - 建築物室內裝修施工許可證明之申請：本項作業流程如(局流程05110-2)，建築物之室內裝修依建築法第七十七條之二條規定向本局申請圖說審查許可，建築物所有人、使用人於室內裝修圖說申請，應備具申請書件（如局表05110A-15）向本局提出申請。

  - 建築物室內裝修竣工合格證明之申請：本項作業流程如(局流程05110-2)，建築物之室內裝修依建築法第七十七條之二條規定向本局申請竣工查驗許可，建築物所有人、使用人於室內裝修竣工合格證明申請，應備具申請書件（如局表05110A-16）向本局提出申請。

  - 建築物公共安全檢查簽證及申報：本項作業流程如(局流程05110-3)，依建築法第七十七條規定向本局辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，建築物使用人於建築物公共安全檢查簽證及申報應備具申請書件（如局表05110A-17）向本局提出申請。

  - 開工、竣工展期申請(含變更使用、室內裝修施工)：本項作業流程如(局流程05110-4)，依建築法第五十三條規定承造人因故未能於建築期限內完工時及第五十四條起造人因故不能於規定期限內開工時，應敘明原因申請展期一次。本項應備具申請書件（如局表05110A-18）向本局提出申請。

  - 變更起造人、承造人、監造人或工程中止或廢止之申請：本項作業流程如(局流程05110-4)，依建築法第五十五條規定起造人領得建造執照或雜項執照後，如有前述各款情事之一者，應即申報該管主管建築機關備案。應備具申請書件（如局表05110A-19）向本局提出申請。

  - 會審項目:供公眾使用之建築物消防設備審查依建築法第七十二條由當地消防主管機關會審。建造執照及雜項執照規定項目審查表之土地權利證明文件項目由本局路產組會審，會審執照共計建造執照、雜項執照、變更設計(含雜照)及拆除執照等。

  - 適用單位：於2.0節範圍內之建築物申請者均適用，如：國道公路警察局、國道新建工程局、國道高速公路局、服務區經營廠商及加油站經營廠商…等。

- 表格

  - 建造執照申請書件（局表05110A-1）。

  - 雜項執照申請書件（局表05110A-3）。

  - 變更設計(含雜照)申請書件（局表05110A-5）。

  - 開工及施工勘驗申請書件（局表05110A-7）。

  - 使用(雜項)執照申請書件（局表05110A-9）。

  - 變更使用執照(圖說審查)申請書件（局表05110A-11）。

  - 變更使用執照(竣工查核)申請書件（局表05110A-13）。

  - 拆除執照申請書件（局表05110A-14）。

  - 建築物室內裝修施工許可證明申請書件（局表05110A-15）。

  - 建築物室內裝修竣工合格證明申請書件（局表05110A-16）。

  - 建築物公共安全檢查簽證申報書件（局表05110A-17）。

  - 開工、竣工展期申請書件 (含變更使用、室內裝修施工)（局表05110A-18）。

  - 變更起造人、承造人、監造人或工程中止或廢止申請書件（局表05110A-19）。

  - 建造執照申請書 (局表05110A-111)。

  - 起造人名冊(一)、(二) (局表05110A-112)。

  - 設計人名冊 (局表05110A-113)。

  - 建築物概要表 (局表05110A-114)。

  - 委託書 (局表05110A-115)。

  - 建築物增建概要表 (局表05110A-116)。

  - 地號表 (局表05110A-122)。

  - 土地使用權同意書 (局表05110A-124)。

  - 建造執照及雜項執照（變更設計）審查表 (局表05110A-131)。

  - 建造執照及雜項執照規定項目審查表 (局表05110A-132)。

  - 建造執照及雜項執照建築師簽證表(局表05110A-133)。

  - 雜項執照申請書 (局表05110A-211)。

  - 雜項工作物概要表 (局表05110A-214)。

  - 第 次變更設計申請書 (局表05110A-311)。

  - 建築物變更設計概要表 (局表05110A-314)。

  - 雜項工作物變更設計概要表 (局表05110A-315)。

  - 變更設計地號表 (局表05110A-322)。

  - 現況彩色照片(局表05110A-991)。

  - 建築物使用權同意書(局表05110A-992)。

  - 建築工程開工/竣工申報書 (局表05110B-111)。

  - 建築工程開工展期申請書 (局表05110B-112)。

  - 承造人名冊 (局表05110B-113)。

  - 監造人名冊 (局表05110B-114)。

  - 建造執照變更起造人承造人監造人審查表 (局表05110B-121)。

  - 變更起造人申報書 (局表05110B-131)。

  - 變更起造人名冊(一)(二) (局表05110B-132)。

  - 變更承造人申請書 (局表05110B-133)。

  - 變更承造人名冊 (局表05110B-134)。

  - 變更監造人申請書 (局表05110B-135)。

  - 變更監造人名冊 (局表05110B-136)。

  - 建築工程勘驗申報書 (局表05110B-141)。

  - 建築工程勘驗查核報告表(一)(二) (局表05110B-142(一) (局表05110B-142(二) )。

  - 建築物監造（監督、查核）報告表 (局表05110B-143)。

  - 建築物施工日誌 (局表05110B-144)。

  - 建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表5110B-145)。

  - 建築工程竣工展期申請書 (局表05110B-211)。

  - 營造業承攬建築工程開/竣工查報表 (局表05110B-212)。

  - 監造人竣工勘驗檢查報告表 (局表05110B-991)。

  - 承造人及營造業專任工程人員竣工勘驗檢查報告表 (局表05110B-992)。

  - 使用執照申請書 (局表05110C-111)。

  - 起造人名冊 (局表05110C-112)。

  - 使用執照審查表 (局表05110C-121)。

  - 建築物變更使用申請書 (局表05110C-211)。

  - 建築物變更使用概要表 (局表05110C-212)。

  - 變更使用執照檢討項目簽證表 (局表05110C-213)。

  - 變更使用執照審查表 (局表05110C-221)。

  - 變更使用執照竣工勘驗審查表 (局表05110C-222)。

  - 拆除執照申請書 (局表05110D-111)。

  - 拆除執照審查表 (局表05110D-131)。

  - 建築物室內裝修圖說審查表(局表05110E-011)。

  - 建築物室內裝修圖說申請書 (局表05110E-012)。

  - 委託書 (局表05110E-013)。

  - 建築物室內裝修簽証表 (局表05110E-014)。

  - 建築物室內裝修材料書 (局表05110E-015)。

  - 建築物室內裝修竣工查驗表 (局表05110E-016)。

  - 建築物室內裝修竣工查驗申請書 (局表05110E-017)。

  - 建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書 (局表05110F-011)。

  - 建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書 (局表05110F-012)。

  - 專業檢查人名冊 (局表05110F-013)。

  - 建築物防火避難設施與設備安全檢（複）查報告書 (局表05110F-211)。

  - 建築物防火避難設施檢查記錄簡圖 (局表05110F-221)。

  - 建築物設備安全檢查記錄簡圖 (局表05110F-222)。

  - 建築物防火避難設施與設備安全檢查改善計畫書 (局表05110F-230)。